Orbis.tax

Plano de MVP

Minimum Viable Product — Reforma Tributária

Versão v1.0 | Março 2026

Status: Rascunho para Validação

PARTE 0

# Contexto e Posicionamento

## 0.1  Por que este documento existe

O Orbis.tax nasce para resolver um problema real de um consultor tributário sênior que já atende clientes e enfrenta diariamente o volume crescente de mudanças normativas geradas pela Reforma Tributária (EC 132/2023, LC 214/2025).

Este não é um projeto de startup buscando mercado. É uma ferramenta construída a partir de uma dor concreta de um profissional que já opera no ecossistema tributário.

O MVP (Minimum Viable Product) é a versão mínima que entrega valor real ao consultor e seus clientes.

Este documento serve para:

Alinhar o escopo do MVP — o que entra, o que fica para depois

Discutir se há interesse em escalar a solução num "Momento 2"

Identificar decisões que dependem do consultor (marcadas com colchetes)

Servir como base de discussão concreta e acionável

## 0.2  O que o Orbis.tax é (e o que não é)

Frase-tese: Orbis.tax é uma plataforma de governança tributária cognitiva que organiza legislação, interpreta impactos e gera recomendações acionáveis — com rastreabilidade completa e mecanismos anti-alucinação.

O Orbis.tax NÃO é:

Motor de cálculo tributário (não calcula impostos)

ERP ou sistema contábil

Consultoria jurídica ou parecer legal

Substituto do profissional tributário — é copiloto, não piloto

O Orbis.tax É:

Plataforma cognitiva que organiza, interpreta e recomenda

Ferramenta que monitora legislação da RT continuamente

Sistema com rastreabilidade completa (Legal Hold ready)

Copiloto do consultor — amplifica capacidade sem substituir julgamento

Referência: Orbis.tax_Documento_Conceitual_v5.docx

PARTE I

# Para Quem e Por Quê

## 1.1  Problema Único que o MVP Resolve

[Descreva em 1-2 frases o principal problema que você enfrenta hoje na gestão tributária dos seus clientes. Ex: "Gasto X horas/semana monitorando mudanças na legislação da RT e frequentemente descubro alterações tarde demais."]

Contexto: A Reforma Tributária (período 2026-2033) gera um volume inédito de mudanças normativas — novas leis complementares, decretos, instruções normativas, soluções de consulta — que nenhum profissional consegue acompanhar manualmente com segurança.

O MVP resolve UM problema core: monitoramento + interpretação + recomendação para a Reforma Tributária, com rastreabilidade completa.

## 1.2  Persona Primária — O Consultor

Perfil: Consultor tributário sênior com carteira de clientes ativa.

[Quantos clientes você atende ativamente hoje?]

[Quais segmentos/portes predominam? Ex: indústria média, comércio, serviços]

[Quais tributos/obrigações consomem mais do seu tempo hoje?]

Dor principal: o volume de legislação cresce exponencialmente enquanto a capacidade de acompanhamento do profissional permanece linear.

Valor esperado: "fazer em minutos o que hoje leva horas de pesquisa manual" — com a segurança de ter rastreabilidade e fundamentação legal em cada recomendação.

## 1.3  Personas Secundárias (Momento 2 — se escalar)

As personas abaixo só entram se o consultor decidir escalar a solução. No MVP, o usuário é o próprio consultor.

| Persona | Perfil | Quando entra |
| --- | --- | --- |
| CFO / Diretor Financeiro | Decisor que precisa de visão consolidada de impacto tributário | Momento 2 — se escalar para empresas |
| Tax Manager | Gestor tributário interno de grandes empresas | Momento 2 — se escalar para empresas |
| Controller | Responsável por compliance e obrigações acessórias | Momento 2 — se escalar para empresas |

## 1.4  Contexto de Mercado

[Você utiliza alguma ferramenta hoje para monitoramento de legislação? Qual?]

[Quanto tempo (horas/semana) você estima gastar em pesquisa legislativa manual?]

Alternativas existentes no mercado:

Pesquisa manual em sites oficiais (Planalto, RFB, CONFAZ)

Newsletters de escritórios de advocacia

Serviços de clipping legislativo (ex: LegisWeb, Tributanet)

Consulta a colegas e redes profissionais

Diferencial Orbis.tax: não apenas informa que algo mudou, mas interpreta o impacto, gera recomendação acionável e mantém rastreabilidade completa — incluindo contra-tese e grau de consolidação da posição.

PARTE II

# O Que o MVP Entrega

## 2.1  Escopo Funcional — 3 Domínios Core

O MVP cobre exclusivamente os 3 domínios da Reforma Tributária, alinhados com o Documento Conceitual v5 (Parte II, pós-correção):

| Domínio | Escopo no MVP | O que fica para depois |
| --- | --- | --- |
| Domínio 1: Tributos sobre Consumo (CBS, IBS, IS) | Monitoramento de legislação, interpretação de impactos, recomendações com fundamentação | Cálculos quantitativos, simulações de cenários complexos |
| Domínio 2: Regime de Transição (2026-2033) | Cronograma de transição, marcos regulatórios, alertas de prazos críticos | Planejamento tributário multi-cenário, otimização de regime |
| Domínio 3: Tecnologia e Obrigações Digitais (NF-e, Split Payment, SPED) | Requisitos técnicos, impactos em obrigações acessórias, compliance digital | Integração direta com sistemas fiscais, automação de envio |

## 2.2  Protocolo Cognitivo no MVP

O Orbis.tax opera com um protocolo de 6 passos (P1→P6) documentado no Conceitual v5 (Parte I, seção 7). No MVP, os passos funcionam assim:

| Passo | Descrição | Status no MVP |
| --- | --- | --- |
| 1. Captura | Recebe consulta ou alerta de mudança normativa | Funcional |
| 2. Contextualização | Identifica tributo, jurisdição, período, regime | Funcional |
| 3. Análise Normativa | Busca na base de conhecimento, hierarquia de fontes | Funcional |
| 4. Interpretação | Aplica protocolo anti-alucinação, gera interpretação | Funcional |
| 5. Contra-Tese | Apresenta posição recomendada + principal corrente contrária | Funcional |
| 6. Recomendação | Gera recomendação acionável com nível de confiança | Funcional |
| 7. Saídas Acionáveis | Formato de saída estruturado | Simplificado (texto estruturado, sem Motor Editorial) |
| 8. Rastreabilidade | Registro completo de decisões e fundamentação | Funcional (Legal Hold ready desde dia 1) |
| 9. Feedback | Loop de aprendizado com validação humana | Básico (aceitar/rejeitar recomendação) |

Calibração por Criticidade:

Ativa desde o MVP com 3 níveis — Alta (posições consolidadas apenas), Média (posições majoritárias aceitas), Baixa (posições emergentes sinalizadas). O consultor define o nível por consulta.

Anti-Alucinação:

Todos os 4 mecanismos ativos desde o dia 1 do MVP:

Grounding: toda recomendação ancorada em fonte normativa específica

Scoring: nível de confiança explícito em cada output

Detection: identificação automática de afirmações sem base normativa

Fallback: escalação para validação humana quando confiança é insuficiente

## 2.3  Base de Conhecimento MVP

Fontes iniciais a carregar no MVP:

LC 214/2025 — Lei Complementar da Reforma Tributária

Regulamentações infralegais publicadas até a data do lançamento (decretos, INs)

EC 132/2023 — Emenda Constitucional da Reforma Tributária

Resoluções do Comitê Gestor do IBS (quando disponíveis)

[Liste até 5 fontes normativas que você consulta com mais frequência para RT]

[Há alguma doutrina ou autor de referência que você gostaria incluído? Ex: Ives Gandra, Paulo de Barros Carvalho]

Hierarquia de Fontes:

Implementada conforme Documento Conceitual — CF > LC > Lei Ordinária > Decreto > IN > Solução de Consulta > Doutrina. Cada recomendação explicita o nível hierárquico da fonte.

Contra-Tese:

Implementada desde o MVP. Toda recomendação apresenta a posição recomendada E a principal corrente contrária, com fundamentação de ambas.

Grau de Consolidação:

Implementado com 4 níveis:

Consolidada — posição pacífica, sem divergência relevante

Majoritária — posição predominante, com corrente minoritária identificada

Divergente — posições conflitantes sem predominância clara

Emergente — tema novo, ainda sem jurisprudência ou posicionamento consolidado

## 2.4  Fronteiras Claras — Modelo 3 Colunas no MVP

É fundamental que as fronteiras de responsabilidade estejam claras desde o dia 1:

| Orbis.tax faz | Consultor faz | Fora do MVP |
| --- | --- | --- |
| Monitora legislação RT | Valida qualificação fática | Motor Editorial (RDM-007) |
| Interpreta impactos | Escolhe entre teses | Modo Exploração (RDM-010) |
| Gera recomendações | Aprova implementações | Alertas proativos (RDM-008) |
| Rastreia decisões | Assume risco profissional | Diagnóstico de dados (RDM-009) |
| Classifica criticidade | Alimenta contexto do cliente | Domínios complementares (RDM-006) |

## 2.5  O que NÃO está no MVP (e por quê)

Os itens abaixo estão planejados no Roadmap mas deliberadamente excluídos do MVP para manter foco no core e validar valor antes de expandir:

| Item | Referência Roadmap | Por que não está no MVP |
| --- | --- | --- |
| Domínios Complementares (IR, CSLL, ITCMD, etc.) | RDM-006 | Foco exclusivo em RT para validar valor. Expansão conforme demanda. |
| Motor Editorial | RDM-007 | Requer templates e formatação avançada. MVP usa texto estruturado. |
| Alertas Proativos Automáticos | RDM-008 | Requer monitoramento contínuo robusto. MVP opera sob demanda. |
| Diagnóstico de Dados | RDM-009 | Requer integração com dados do cliente. MVP foca em legislação. |
| Modo Exploração | RDM-010 | Requer maturidade da base e do usuário. Risco de alucinação elevado. |

PARTE III

# Como Funciona (Arquitetura MVP)

## 3.1  Arquitetura Técnica Simplificada

O MVP opera em 4 camadas conceituais:

### Camada 1 — Ingestão de Fontes Normativas

Recebe e processa legislação, regulamentação e doutrina. Indexa por tributo, tema, vigência, hierarquia. Suporta fontes oficiais e upload curado pelo consultor.

### Camada 2 — Motor Cognitivo

Executa o protocolo de 6 passos (P1→P6) com os 4 mecanismos anti-alucinação. Aplica hierarquia de fontes, gera contra-tese, classifica grau de consolidação.

### Camada 3 — Interface do Consultor

Consulta (pergunta do consultor), visualização (resposta estruturada) e feedback (aceitar/rejeitar recomendação). Interface focada em produtividade.

### Camada 4 — Rastreabilidade e Auditoria

Logs completos de cada decisão, fundamentação legal, nível de confiança, contra-tese. Legal Hold ready desde o dia 1. Auditável por design.

[Você tem preferência de plataforma? Ex: web app, desktop, ambos]

[Precisa acessar de dispositivos móveis?]

## 3.2  Segurança e Compliance — Checklist MVP

O MVP implementa os controles essenciais documentados em Orbis.tax_Seguranca_SoD_LGPD.docx:

| Controle | Status no MVP | Detalhes |
| --- | --- | --- |
| Autenticação e RBAC | Implementado (simplificado) | 2 perfis: Admin e Consultor |
| LGPD — Consentimento | Implementado | Consentimento explícito, base legal documentada |
| LGPD — Direitos do Titular | Implementado | Acesso, retificação, eliminação, portabilidade |
| Disclaimer em Outputs | Implementado | Padrão em todas as recomendações |
| Legal Hold | Implementado | Capacidade de preservação de evidências |
| Anti-Alucinação | Implementado | 4 mecanismos ativos (grounding, scoring, detection, fallback) |
| Backup e Recuperação | Implementado | Backup regular da base de conhecimento e decisões |

Referência: Orbis.tax_Seguranca_SoD_LGPD.docx

## 3.3  Integrações MVP

[Você utiliza algum ERP ou sistema contábil que gostaria de integrar? Se sim, qual?]

[Você utiliza algum sistema de gestão de documentos?]

O MVP pode funcionar de forma standalone, sem integração com ERP ou sistemas contábeis. Integração ERP é candidata a fase 2, após validação do valor core.

### Escada de Adocao

O MVP opera no Nivel 1 (Standalone) da escada de adocao definida no Documento Conceitual. O Nivel 2 (Assistido, com upload de planilhas) e a meta natural de evolucao apos a validacao inicial:

| Nivel | Descricao | Fase |
| --- | --- | --- |
| 1 — Standalone | Upload manual. Zero integracao. Valor: monitoramento + interpretacao + recomendacao. | MVP (Fase 0-1) |
| 2 — Assistido | Planilhas/CSVs com dados operacionais. Qualificacao fatica + simulacoes. | Fase 2 |
| 3 — Integrado | APIs com ERP. Dados em tempo real. Proatividade + diagnostico. | Pos-validacao |

A decisão de integrar depende do volume e formato dos dados que o consultor já utiliza. O MVP prioriza valor imediato com mínima fricção de implantação.

## 3.4  Fluxo Operacional Típico

Dois cenários ilustram como o consultor interage com o Orbis.tax no MVP:

### Cenário 1: Nova IN publicada sobre CBS

"Uma nova Instrução Normativa sobre CBS foi publicada — o que muda para meu cliente X?"

Consultor formula a pergunta no Orbis.tax, incluindo contexto do cliente

Orbis.tax identifica a IN na base de conhecimento (Passo 1-2)

Analisa impacto considerando o perfil do cliente — segmento, regime, porte (Passo 3-4)

Apresenta contra-tese se houver corrente divergente (Passo 5)

Gera recomendação com nível de confiança e grau de consolidação (Passo 6)

Consultor valida, aceita ou rejeita (Passo 9)

Decisão fica registrada com rastreabilidade completa (Passo 8)

### Cenário 2: Crédito de IBS na transição

"Cliente perguntou sobre crédito de IBS na transição — posso aproveitar?"

Consultor consulta o Orbis.tax sobre regime de créditos na transição

Orbis.tax analisa LC 214/2025 e regulamentações aplicáveis

Apresenta posição recomendada + contra-tese com fundamentação

Indica grau de consolidação: "Emergente" (tema novo, pouca jurisprudência)

Consultor decide assumir ou não a posição, com registro da decisão

[Descreva 1-2 cenários reais que você enfrenta com frequência e gostaria que o Orbis.tax resolvesse]

PARTE IV

# Lançamento

## 4.1  Fase 0 — Pré-Lançamento (Preparação)

Antes de usar o Orbis.tax com clientes reais, é necessário:

Carregar base normativa inicial (LC 214/2025 + regulamentações publicadas)

Configurar perfil do consultor e contexto dos clientes-piloto

Testar protocolo com casos reais do consultor

Validar outputs com o consultor antes de usar com clientes

[Quantos clientes você gostaria de usar como piloto inicial? Sugestão: 2-3]

[Quais critérios para selecionar clientes-piloto? Ex: complexidade, volume, confiança]

## 4.2  Fase 1 — Lançamento Controlado

Período: [Definir duração. Sugestão: 4-8 semanas]

Escopo: consultor + clientes-piloto selecionados.

Modo: exclusivamente Modo Defesa (posições consolidadas apenas).

Cadência de feedback: [Semanal? Quinzenal?]

Critério de saída para Fase 2: consultor confia nos outputs para ao menos 1 domínio completo e recomendações têm taxa de aceitação acima de 85%.

## 4.3  Fase 2 — Expansão Gradual

Após validação na Fase 1:

Adicionar mais clientes progressivamente

Adicionar domínios conforme demanda (referência RDM-006)

Avaliar necessidade de Motor Editorial (RDM-007)

[Quantos clientes você pretende atender com o Orbis.tax no primeiro ano?]

## 4.4  Expectativas Realistas

O que o MVP consegue desde o dia 1:

Monitorar legislação da RT de forma organizada e indexada

Interpretar impactos com fundamentação legal e rastreabilidade

Gerar recomendações com nível de confiança, contra-tese e grau de consolidação

Registrar todas as decisões para auditoria futura

O que o MVP NÃO consegue:

Gerar documentos formatados automaticamente (pareceres, memorandos)

Realizar planejamento tributário agressivo ou otimização de regime

Enviar alertas proativos automáticos de mudanças legislativas

Integrar diretamente com ERPs ou sistemas contábeis

Curva de aprendizado esperada: [Estimar. Sugestão: 2-4 semanas para o consultor se sentir confortável]

PARTE V

# Medir Sucesso

## 5.1  Métricas de Valor

O sucesso do MVP será medido por métricas concretas e mensuráveis:

| Métrica | Como medir | Meta MVP |
| --- | --- | --- |
| Tempo de pesquisa economizado | [Estimar baseline atual em horas/semana] | Redução de 50% |
| Acurácia das recomendações | Consultor valida cada output (aceita/rejeita) | >85% aceitas |
| Cobertura normativa | % de normas RT monitoradas vs. total publicado | >90% |
| Satisfação do consultor | NPS informal / feedback qualitativo | Positivo |
| Uso recorrente | Consultor usa o Orbis.tax ao menos X vezes/semana | [Definir frequência esperada] |

## 5.2  Loop de Feedback

Mecanismo no MVP: botão aceitar/rejeitar em cada recomendação gerada.

[Com que frequência você gostaria de revisar o desempenho do Orbis.tax? Ex: semanal, mensal]

Reunião periódica consultor + equipe Orbis.tax para ajustes de calibração, inclusão de novas fontes e refinamento do protocolo.

O feedback alimenta o Motor de Aprendizado com salvaguardas: expiração de aprendizados (para evitar obsolescência), validação humana (para evitar viés) e auditoria completa (para rastreabilidade).

PARTE VI

# Monetização

## 6.1  Momento 1 — Ferramenta Pessoal

No Momento 1, o Orbis.tax é uma ferramenta do consultor para seus próprios clientes. O consultor não revende o Orbis.tax; usa como ferramenta operacional que amplifica sua capacidade de atendimento.

[Qual modelo faz mais sentido para você?]

(a) Custo fixo mensal — ferramenta como despesa operacional previsível

(b) Custo por cliente gerenciado — escala com a carteira do consultor

(c) Modelo híbrido — base fixa + variável por volume de uso

[Quanto você estaria disposto a investir mensalmente nessa ferramenta, considerando o tempo que ela economiza?]

## 6.2  Momento 2 — Escalar (se aplicável)

A decisão sobre o Momento 2 não precisa ser tomada agora. O MVP é desenhado para funcionar independentemente, como ferramenta pessoal do consultor.

Pergunta central: "Quero que outros profissionais ou empresas também usem o Orbis.tax?"

Se a resposta for sim, 3 modelos possíveis:

### (a) SaaS Direto

Orbis.tax vira produto para empresas (CFO, Tax Manager). Consultor participa como advisor ou parceiro de implantação.

### (b) White-Label

Consultor oferece o Orbis.tax como serviço próprio sob sua marca. Tecnologia Orbis.tax, relacionamento do consultor.

### (c) Parceria de Canal

Consultor indica o Orbis.tax para clientes, recebe revenue share. Modelo de menor envolvimento operacional.

[Algum desses modelos te interessa? Qual? Ou prefere manter como ferramenta pessoal?]

Nota: a decisão sobre Momento 2 pode ser tomada após a validação do MVP, com base em dados reais de uso e valor entregue.

Para qualquer modelo de escalonamento, o Documento Conceitual define o perfil de Consultor Parceiro — uma camada distinta do Consultor Externo, com permissoes de onboarding, gestao de licencas, publicacao de templates e metricas consolidadas da carteira, sempre preservando isolamento total de dados entre clientes.

PARTE VII

# Iterar e Evoluir

## 7.1  Critérios de Evolução

Quando adicionar funcionalidade:

Métrica de valor atingida + demanda demonstrada do consultor

Problema real identificado (não hipotético)

Quando NÃO adicionar:

Feature creep sem validação de valor

Demanda especulativa sem base em uso real

Princípio: "cada expansão deve resolver uma dor demonstrada, não hipotética."

## 7.2  Ondas de Expansão (pós-MVP)

| Onda | Funcionalidades | Pré-requisito |
| --- | --- | --- |
| Onda 1 (após validação MVP) | Motor Editorial (RDM-007) + Proatividade (RDM-008) | MVP validado, métricas atingidas |
| Onda 2 | Domínios Complementares (RDM-006) + Diagnóstico de Dados (RDM-009) | Onda 1 estável, demanda por outros tributos |
| Onda 3 | Modo Exploração (RDM-010) | Base madura, usuário experiente, mecanismos anti-alucinação validados |

[Há alguma funcionalidade que você considera mais urgente que as listadas acima?]

## 7.3  Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Base normativa incompleta | Recomendações com lacunas | Curadoria inicial rigorosa + feedback loop contínuo |
| Consultor não adota a ferramenta | MVP sem uso, investimento perdido | Fase 0 de co-criação com consultor, validação antes do lançamento |
| Legislação muda rápido demais | Base defasada, recomendações obsoletas | Monitoramento contínuo + alerta de defasagem + data de validade em cada output |
| Over-engineering | MVP nunca lança, complexidade excessiva | Escopo rígido de 3 domínios, sem expansão prematura |
| Alucinação da IA | Recomendação errada com aparência de correta | 4 mecanismos anti-alucinação + validação humana obrigatória |
| [Identifique riscos adicionais que você percebe] |  |  |

# Apêndice A — Glossário MVP

Termos essenciais para compreensão deste documento. Para glossário completo, consulte Orbis.tax_Glossario.docx.

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product — versão mínima que entrega valor real |
| CBS | Contribuição sobre Bens e Serviços — tributo federal da RT |
| IBS | Imposto sobre Bens e Serviços — tributo estadual/municipal da RT |
| IS | Imposto Seletivo — tributo sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente |
| RT | Reforma Tributária (EC 132/2023, LC 214/2025) |
| LC 214/2025 | Lei Complementar que regulamenta a Reforma Tributária |
| EC 132/2023 | Emenda Constitucional que instituiu a Reforma Tributária |
| Split Payment | Mecanismo de pagamento fracionado do IBS/CBS no momento da transação |
| Legal Hold | Preservação obrigatória de registros para fins legais/regulatórios |
| Anti-Alucinação | Conjunto de 4 mecanismos para garantir que outputs tenham base normativa |
| Grounding | Ancoragem de toda recomendação em fonte normativa específica |
| Contra-Tese | Apresentação da corrente contrária à posição recomendada |
| Grau de Consolidação | Classificação da maturidade de uma posição (Consolidada/Majoritária/Divergente/Emergente) |
| RBAC | Role-Based Access Control — controle de acesso baseado em perfis |
| Modo Defesa | Modo conservador — apenas posições consolidadas e majoritárias |
| Modo Exploração | Modo avançado com teses emergentes (fora do MVP — RDM-010) |
| Motor Editorial | Geração automática de documentos formatados (fora do MVP — RDM-007) |

Referência: Orbis.tax_Glossario.docx

# Apêndice B — Mapa de Referências Cruzadas

Este documento foi construído em alinhamento com os 4 documentos existentes do Orbis.tax. A tabela abaixo mapeia cada tópico do MVP ao documento e seção de referência.

| Tópico no MVP | Documento de Referência | Seção |
| --- | --- | --- |
| Protocolo Cognitivo (9 passos) | Orbis.tax_Documento_Conceitual_v5.docx | Parte I, seção 7 |
| Anti-Alucinação (4 mecanismos) | Orbis.tax_Documento_Conceitual_v5.docx | Parte I, seção 8 |
| 3 Domínios RT | Orbis.tax_Documento_Conceitual_v5.docx | Parte II |
| Calibração por Criticidade | Orbis.tax_Documento_Conceitual_v5.docx | Parte I, seção 8 |
| Contra-Tese e Grau de Consolidação | Orbis.tax_Documento_Conceitual_v5.docx | Parte I, seção 7 |
| Segurança / LGPD / Compliance | Orbis.tax_Seguranca_SoD_LGPD.docx | Todas as seções |
| Roadmap RDM-006 (Domínios Complementares) | Orbis.tax_Roadmap.docx | Seção RDM-006 |
| Roadmap RDM-007 (Motor Editorial) | Orbis.tax_Roadmap.docx | Seção RDM-007 |
| Roadmap RDM-008 (Proatividade) | Orbis.tax_Roadmap.docx | Seção RDM-008 |
| Roadmap RDM-009 (Diagnóstico de Dados) | Orbis.tax_Roadmap.docx | Seção RDM-009 |
| Roadmap RDM-010 (Modo Exploração) | Orbis.tax_Roadmap.docx | Seção RDM-010 |
| Glossário de Termos | Orbis.tax_Glossario.docx | Todas as tabelas |

# Apêndice C — Checklist de Decisões Pendentes

Compilação de todos os pontos marcados com [colchetes] neste documento. São decisões que dependem do consultor e devem ser discutidas antes da implementação do MVP.

| # | Seção | Decisão Pendente | Resposta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Descreva em 1-2 frases o principal problema que você enfrenta hoje na gestão tributária dos seus clientes |  |
| 2 | 1.2 | Quantos clientes você atende ativamente hoje? |  |
| 3 | 1.2 | Quais segmentos/portes predominam? |  |
| 4 | 1.2 | Quais tributos/obrigações consomem mais do seu tempo hoje? |  |
| 5 | 1.4 | Você utiliza alguma ferramenta hoje para monitoramento de legislação? Qual? |  |
| 6 | 1.4 | Quanto tempo (horas/semana) você estima gastar em pesquisa legislativa manual? |  |
| 7 | 2.3 | Liste até 5 fontes normativas que você consulta com mais frequência para RT |  |
| 8 | 2.3 | Há alguma doutrina ou autor de referência que você gostaria incluído? |  |
| 9 | 3.1 | Você tem preferência de plataforma? Ex: web app, desktop, ambos |  |
| 10 | 3.1 | Precisa acessar de dispositivos móveis? |  |
| 11 | 3.3 | Você utiliza algum ERP ou sistema contábil que gostaria de integrar? |  |
| 12 | 3.3 | Você utiliza algum sistema de gestão de documentos? |  |
| 13 | 3.4 | Descreva 1-2 cenários reais que você enfrenta com frequência |  |
| 14 | 4.1 | Quantos clientes você gostaria de usar como piloto inicial? Sugestão: 2-3 |  |
| 15 | 4.1 | Quais critérios para selecionar clientes-piloto? |  |
| 16 | 4.2 | Definir duração do lançamento controlado. Sugestão: 4-8 semanas |  |
| 17 | 4.2 | Cadência de feedback: semanal? Quinzenal? |  |
| 18 | 4.3 | Quantos clientes você pretende atender com o Orbis.tax no primeiro ano? |  |
| 19 | 4.4 | Estimar curva de aprendizado. Sugestão: 2-4 semanas |  |
| 20 | 5.1 | Estimar baseline atual de tempo de pesquisa em horas/semana |  |
| 21 | 5.1 | Definir frequência esperada de uso recorrente |  |
| 22 | 5.2 | Com que frequência gostaria de revisar o desempenho do Orbis.tax? |  |
| 23 | 6.1 | Qual modelo de monetização faz mais sentido? |  |
| 24 | 6.1 | Quanto estaria disposto a investir mensalmente? |  |
| 25 | 6.2 | Algum modelo de escalabilidade te interessa? Ou prefere manter como ferramenta pessoal? |  |
| 26 | 7.2 | Há alguma funcionalidade que considera mais urgente que as listadas? |  |
| 27 | 7.3 | Identifique riscos adicionais que você percebe |  |

Total de decisões pendentes: 27 pontos para discussão com o consultor.

# Log de Alterações

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Março 2026 | Orbis.tax Team | Versão inicial do documento MVP |

DISCLAIMER: Este documento é um rascunho para validação. Não constitui compromisso de funcionalidades, prazos ou resultados. Todas as funcionalidades descritas estão sujeitas a validação e ajustes durante o processo de desenvolvimento.